
福建省东南电化股份有限公司

离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造

项目设计包

比选文件
福建省东南电化股份有限公司编制

2025年11月 

目    录
第一章   比选公告
第二章   比选须知
第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则
第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书
附件二：技术规格书

附件三：参选文件格式
第一章  公开比选公告
福建省东南电化股份有限公司拟对本公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计包进行国内公开比选。本项目最高限价70万元。
一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称：离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计包。

(二)项目内容：

设计内容：主要含项目工艺、管道、仪表、建筑、结构、给排水（消防）、电气、电信等专业详细设计、总图方案设计、安设专篇等，并提供相关的后续设计服务（包括但不限于配合发包人进行项目报建的技术配合和技术资料提供, 设备招标、工程监理招标、设备监理招标和施工招标所需的有关技术要求、技术规范和图纸），并完成所设计的内容施工时的施工配合工作（包括参与设计联络和协调、进行设计技术交底、配合竣工验收及提供现场服务等）。项目投资总额约2600万元。

设计周期：合同签订后，自投标人提供项目安全评价报告起，设计人需在15个工作日内完成安设专篇。自招标人提供项目工艺包基础资料起，投标人需在60天内完成详细设计、招标蓝图及总图修改。
实施地点或交货地点：福清市江阴工业区  

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

1、具有独立企业法人资格，持有有效的营业执照。营业执照的经营范围必须包含化工石化医药行业（化工工程）设计、工程咨询等相关内容。
   2、必须具备中国住建部颁发的工程设计资质证书，具备化工石化医药行业甲级设计资质。
   3、在最近三年内没有因投标人自身的违约、违法、违规行为导致项目重大失败或安全事故的记录。法定代表人、项目经理在投标截止日近期无行贿犯罪记录。
  4、具备类似项目业绩与经验。要求提供近5年内完成的，与本项目在产品类型、工艺技术、规模大小上相似的工程设计业绩证明（如合同关键页、业主验收证明、竣工图签页等）
5、本次招标不接受联合体投标，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；
6、本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人；

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2025年 11 月 13 日至 11 月 16 日，通过邮件将参选人公司名称、参选项目、联系人及电话发送至报名邮箱：wuly@fjpec.com.cn。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。
四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2025年 11 月 19 日下午16时00分。
五、本项目参选保证金15000元。
六、本自主比选采用综合评分法的评选办法。

七、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。
联 系 人：吴女士(商      务)  电   话：19959239380
          林  工(技      术)  电   话：18396596812 
           纪检监察室          电   话： 0591-86552317
传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

         福建省东南电化股份有限公司 

                             2025年11月 13 日

第二章   比选须知
一、比选内容

详见 第一章公开比选公告

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：    

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

详见 第一章公开比选公告

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

2.参选保证金金额为：人民币 壹万伍仟 元整（￥15000元）。
2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406050008558
2.2参选保证金必须在2025年 11 月 19  日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选公示发出后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.中选单位的参选保证金将在合同签订后30个工作日内不计利息原额退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2025年11 月 19 日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼二楼供销部（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近3年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好业绩的证明。其中包括近3年类似业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。

⑤提供参选报价表。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

 (二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选报价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；见p14页
（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

本项目最高限价70万元，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的其参选将被评选委员会予以否决。

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

1.1评分首先进行技术、商务评审，得分≥60分方可进入报价部分评分，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评标综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评标委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分100分，权重占比40%
报价部分评分           满分100分，权重占比60%
注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

2.
各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

2.1技术、商务评审

	分值
	内容
	标准
分数
	评审标准

	技术
评审
70分
	设计思路及方案
	40分
	根据参选人对基础资料分析(10分)，对项目的总体设计理解(10分)、设计思路及方案的先进性、合理性(15分)，是否有独到的建议(5分)等方面，由评委会在0-40分之间进行评审并评分。

	
	项目技术力量投入
	20分
	根据参选人拟派出负责项目设计负责人、专业设计人员的专业能力及职业资格情况。由评委会在0-20分之间进行评审并评分。

	
	服务计划
	5分
	1、根据参选单位递交情况，横向对比，酌情在0-5分间评分。

	
	对参选文件的响应程度
	5分
	对照比选文件要求，参选文件提供资料的完整性、准确性进行评分。
完全响应5分，部分响应4-0分

备注：部分无响应要注明，逐项减分。

	商务
评审
30分
	要求提供近5年内完成的，与本项目在产品类型、工艺技术、规模大小上相似的工程设计的业绩（如合同关键页）


	25分
	1.每具备1项相关设备业绩得4分，5项及以上得20分；业绩均须提供（如合同关键页）证明材料。
2.加分项：与万华、能化集团控股企业的1项业绩可额外加2分，提供3个及以上业绩可加5分。

	
	参选人综合实力
	5分
	1. 注册资金≥5000万元的得2分，5000万元以下注册资金得1分。

2.资信等级

AAA 3分、AA 2分、A 1分、其他不得分。

	总分
	100分


2.2报价部分评审

评分原则：
1.基准价为合理最低价。基准价通过以下方式产生：
1.1当参选人的报价偏离(包括低于或高于)所有参选人报价的平均值40%时，不参与基准价计算。
1.2 经1.1修正后的参选人报价中的最低价定为基准价。
参选人的报价≤基准价的得分为满分(包括1.1不参与基准价计算的参选人)，评选价每高于基准价1%，扣0.5分（按比例）。
公式如下：
| Bn - B基准| 

      报价得分=100–                       ×100×Q

                             B基准
注：①Bn：入选参选人的评选价(包括1.1不参与基准价计算的参选人，满分除外)；
②B基准：入选参选人评选价的最低价；
③Q值：折价分值，Q=0.5。
备注：本项目最高限价为人民币70万元；参选人所填报的参选总价高于本项目最高限价的，其参选将被评选委员会予以否决。

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
第五章   合同授予
1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。
2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。
3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。
第七章   其它
1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。
2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。
3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。
附件一：合同书

建设工程设计合同
（专业建设工程设计合同）
项目名称：福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计包
项目地点：福建省福清市江阴工业区
发包人合同编号：                
设计人合同编号：                
发包人：福建省东南电化股份有限公司
设计人：                            
签订日期：2025年 11 月  日


发包人：福建省东南电化股份有限公司
设计人：                           
发包人委托设计人承担福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计包，工程地点为福清市江阴工业区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程质量管理条例》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4建设单位委托书。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的比选文件《设计技术规格书》，详见合同附件一。
2.2发包人提交的基础技术资料。
2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家有关规范及化工行业有关技术规范、规定。
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1  合同书及附件
3.2  中标函(文件)
3.3  发包人要求及委托书
3.4  投标书
3.5  双方签字认可的会议纪要、来往传真等书面材料（时间顺序，后者优先），内容矛盾的后者取代前者。
第四条本合同项目设计内容
4.1名称：福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计包

4.2项目投资总额约2600万元。
4.3设计范围：福建省东南电化股份有限公司离子膜碱装置产品浓缩二次技术改造项目设计。主要含项目工艺、管道、仪表、建筑、结构、给排水（消防）、电气、电信等专业详细设计、总图方案设计、安设专篇等，并提供相关的后续设计服务（包括配合发包人进行项目报建的技术配合和技术资料提供, 设备招标、工程监理招标、设备监理招标和施工招标所需的有关技术要求、技术规范和图纸），并完成所设计的内容施工时的施工配合工作（包括参与设计联络和协调、进行设计技术交底、配合竣工验收、提供现场服务等）。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
设计人在合同签订后3日内向发包人书面提出设计所需的基础技术资料清单。发包人收到基础技术资料清单后一周内向设计人提供设计所需的经发包人签字确认的基础技术资料，并对其准确性、可靠性负责。如有特殊情况，各方提交资料时间可另行商定。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
6.1设计进度：
6.1.1 合同签订并生效后 5 个日历日内,设计人组织本合同项目相关技术负责人会议商讨详细技术方案及设计进度。

6.1.2 合同签订后，自投标人提供项目安全评价报告起，设计人需在15个工作日内完成安设专篇。

6.1.3 合同签订后，自招标人提供项目工艺包基础资料起，投标人需在60天内完成详细设计、招标蓝图及总图修改，后续根据采购返条件及施工过程变更完成设计修改，项目结束后配合招标人完成项目竣工资料；
6.2设计文件份数：

投标人负责完成并提供标段范围内施工蓝图15份，全套竣工图纸纸质版5份，电子版可编辑版1套，全套3D三维模型一套。

发包人如需超出上述份数，另收工本费。
设计文件交付方式
设计文件采用邮递或其他方式交付给发包人。
第七条费用
本合同的设计费为：¥     元，大写人民币    元整，其中不含税价     元，税额     元，税率   % (如因国家政策导致税率调整，则在不含税价不变基础上完成税率变更)。
本项目设计费包括完成本项目设计范围及内容所需的费用，包括但不限于设计人的：服务报酬、交通费、生活住所费、通讯通信费、办公设备（含电脑）、日用品费、市场调研、考察费、聘用服务人员费、咨询服务风险费、保险费、规费、税金等一切费用。并已考虑了履行本项目的所有市场风险，包括但不限于设计人的人力成本的增加、国家宏观调控、经济环境变化、发包人在设计范围及内容内的部分修改等因素。本合同为固定总价合同。但发包人增加合同设计内容，或者发包人改变本项目设计方案等导致设计人工作量增加的，双方协商调整合同价格。
因政策变化等因素，发包人有权取消施工图设计工作内容并从合同价款中扣除相应的施工图设计费。因发包人取消合同中任何工作或延迟要求设计人履行合同义务，发包人不予额外的任何补偿。
第八条支付方式
8.1设计费支付方式：银行转账。发包人支付每一笔合同款前，设计人提供等额增值税专用发票(税率6%)。
8.2设计费支付条件和金额：
8.2.1预付款：
合同签订后，发包人在收到设计人以下列明的单证和文件后7个日历日内向设计人指定账户支付设计费20 %的预付款，合计金额为人民币￥     元（大写：    元整）。
金额为设计费 20 %等额增值税专用发票(税率6%)；
8.2.2 HAZOP分析和安设专篇设计进度款：
发包人在收到设计人以下列明的单证和文件后7个日历日内向设计人指定账户支付设计费20 %的设计进度款，合计金额为人民币￥    元（大写：     元整）。
a.金额为设计费20%等额增值税专用发票(税率6%)；
b.设计人提交HAZOP分析报告和供审查版安全设施设计专篇；
8.2.3施工图经过相关机构审图审查后设计进度款：
发包人在收到设计人以下列明的单证和文件后7个日历日内向设计人指定账户支付设计费50 %的设计进度款，合计金额为人民币￥    元（大写：     元整）。
a.金额为设计费50%等额增值税专用发票(税率6%)；
b.设计人提交全部纸质版施工图纸（含审图合格通过）及电子版图纸；

8.2.4项目验收款
项目整体施工验收之日或设计人向发包人提交提供全部施工图后第360个日历日（以上两种情况以先到期者为准）后7个日历日内，发包人向设计人支付施工图设计费10%的项目验收款，合计金额为人民币￥     元（大写：     元整）。设计人提交发包人单证和文件如下：
a. 金额为设计费10%等额增值税专用发票(税率6%)；
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，应退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，因设计人原因导致的，未付设计费不再继续支付，已付设计费由设计人退还；如因其他原因导致，则按设计人实际完成的工作量付款。
9.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.6发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通、劳动保护装备等方面的便利条件。
9.1.7 发包人在工程项目建设过程中使用设计文件中选用的国家标准图、行业标准图及地方标准图时，由发包人自行负责解决。
9.1.8发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付合同价款，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。逾期违约金合计不超过合同价款的5％。由于非乙方原因设计暂停时间超过60天，乙方有权终止合同，甲方应与乙方按实际工作量进行合同结算。结算完毕后15日内甲方向乙方支付合同结算金额。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及数量向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2负责对设计基础资料进行审查，负责该合同项目的设计联络配合工作。

9.2.3设计人交付设计文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。若因设计人的错误造成工程质量事故损失，应负责采取补救措施，并免收损失部分的设计费，并根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。
9.2.4因设计人原因造成设计文件交付时间延误，每延误一天，应减收对应设计费的千分之二作为违约金，由发包人直接从设计费中扣抵。
因设计人原因造成设计文件交付时间延误，逾期完成设计的违约金的上限：合同价款的5％。逾期30天及以上，发包人有权单方面解除合同、要求设计人返还已经收取的费用并赔偿损失。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。
9.2.6设计人按合同规定时限交付设计文件后一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、在工程建设期间派设计代表驻施工现场进行配合与解决有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
9.2.7设计人应接受发包人的委托，参加开工会、详细设计协调、联络和审核会等。
9.2.8设计人应派相关人员配合发包人进行装置的开车指导。
第十条知识产权及保密
10.1发包人提供给设计人的基础技术资料、图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

10.2设计人为实施本合同工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施本合同工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他工程项目。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

10.3 本合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

10.4 本合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
10.5设计人在本合同签订前和签订时已确定采用设计人自有的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

10.6 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条解决纠纷方式
本设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解。双方当事人也可直接向原告所在地人民法院起诉。
第十二条特别约定
12.1鉴于设计行为的专业性与特殊性，发包人对设计成果的接收、支付设计费等履行本合同项下义务的行为，均不代表发包人对设计成果的最终认可，也不影响发包人就设计人提供不符合合同约定的服务进行索赔的权利。
12.2鉴于设计行为的专业性和特殊性，设计人的违约行为所给发包人带来的损失和影响客观存在并具备多种表现形式，因此在许多情况下，要求发包人用具体数字和依据来描述损失大小是困难和不合理的。为此，设计人和发包人基于损失存在的客观性、损失表现形式的复杂性以及损失的举证困难性，在本合同中约定了对设计人某些违约行为的违约金数额。
第十三条 合同生效及其他
13.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
设计人在完成设计工作后需到项目建设地向发包人进行设计交底。工程建设期间，设计人负责施工现场设计技术服务，根据工程需要派员解决设计相关问题。设计人现场设计技术服务的免费时间为15人工日，非乙方原因超出部分乙方按人民币   元/人工日（其中不含税价   元，税额  元）另行收取设计技术服务费。
13.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。
13.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。若协商不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。
13.4本合同双方盖章后生效，一式肆份，发包人贰份，设计人贰份。
13.5 本合同生效后，根据国家或地方相关规定，设计人应到项目建设所在地建设行政主管部门进行项目审查备案：双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴定。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
13.6  双方认可的来往信函、传真、会议纪要等（时间顺序，后者优先），内容矛盾的后者取代前者，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13.7发包人指定（姓名/职务 林莉娜/项目负责人）为发包人代表全权处理合同履行过程中的相关事项；设计人指定（姓名/设计经理   /设计经理）为设计人代表全权处理合同履行过程中的相关事项。双方代表如有更换时，应在更换一周前书面通知对方并在双方协商后确定新的代表。
13.8本合同所列通讯方式（在合同中列明的）为双方有效通讯方式，本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文或可能的仲裁机构法律文书等，应当通过特快专递或电子邮件发送至上述地址。如发生变更的，应在变更后3日内及时书面通知对方。自特快专递交邮后的第3日视为送达；电子文件，自发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。
13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文，为签字页。）

	甲方: 福建省东南电化股份有限公司(盖章)
	乙方:  (盖章)

	地址: 福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号
	地址:   

	法定代表人：陈清忠
	法定代表人： 

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人： 

	电话号码：0591-86552279
	电话号码：  

	开户银行：中国建设银行福建省分行营业部
	开户银行：  

	帐    号：3500 1002 4060 5000 8558
	帐    号： 

	纳税人识别号：913500007051010634
	纳税人识别号： 

	投诉电话：0591-86552258
	

	投诉邮箱：seecsw@fjpec.com.cn
	


廉洁合作承诺书

本公司作为福建省东南电化股份有限公司（以下简称“东南电化”）的合作方，为充分体现公平公正、廉洁诚信的合作精神，郑重做出如下承诺：
一、廉洁承诺
1、本公司承诺不向东南电化相关人员发生包括但不限于以下行为：
1）给予现金、购物卡、代金券或其他任何形式的现金等价物；赠送任何具有人民币价值的礼品；为其工作/升学/出国等提供方便、报销个人费用、为其谋取物资供应、工程分包和劳务等交易机会，以及给予任何形式的利益、好处。
2）资产交易、借贷、担保、委托理财等行为（与金融机构正常借贷除外）。
二、廉洁义务
1、利益冲突申报
本公司将以书面方式主动申报存在的利益冲突，包括但不限于以下情形：
1）本公司股东、监事、高级管理人员、项目负责人及成员与东南电化的关联情况；
2）东南电化人员与本公司共同成立公司，东南电化人员持有本公司股权的情况（二级市场购买股票投资除外）；
3）东南电化人员在本公司及其关联公司工作的情况（如正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、咨询顾问等形式）。
2、支持廉洁建设
本公司支持东南电化的廉洁诚信建设。东南电化人员在业务往来中有索贿行为或其他任何损害双方公司利益行为的，将及时举报，对于东南电化不定期开展的廉洁调查，本公司承诺将积极配合调查。东南电化举报途径如下：
举报电话：0591-86552317   举报邮箱：dnjj86552317@sina.com  邮编：350309
信函举报：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号东南电化纪检监察室
三、违约责任
如本公司有违反上述第一条规定，将向东南电化支付违约金。违约金为前十二个月本公司与东南电化发生全部业务总金额的10%（最少不低于5万元，最多不超过100万元），违约金可从本公司的应付款项中扣除，上述款项不足以支付的，在接到东南电化书面通知后，本公司将在15日内支付。东南电化有权解除与本公司签订的合同，取消我公司作为东南电化的供应商资格。
四、适用范围
本承诺适用于本公司及关联公司，相关业务人员违反均视为公司行为，对于触犯法律的，东南电化有权通过司法机关追究本公司及相应人员的法律责任。
承诺方：
负责人/授权代表：
签章：
日期：   年   月   日
合同书附件：《技术协议》
另册提供
合同书附件：
承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。
企业名称（盖章）：  
                            2025年11 月 日
比选文件附件二： 技术规格书

技术规格书另册提供。

参选文件格式
本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。
第一册商务和技术文件格式
福建省东南电化股份有限公司
                      项目
参选文件
(第一册  商务和技术文件)
参选人:              （盖参选单位公章）                                                
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日期：     年    月     日
第一册
第一章 商务和资格文件
目   录
1.1承诺函
1.2 商务偏离表
1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
1.3.2法定代表人授权委托书等
1.3.3制造商授权书 
1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表
1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
1.3.6参选保证金
1.1承诺函

1.1.1参选承诺函
参选承诺函
致：福建省东南电化股份有限公司
我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：
1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。
2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。
3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。
4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起10个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。
特此承诺。
参选人（盖章）：                                                         
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                          
地  址：                                                                               
联系人：                                                                               
电  话：                                                                               
日期：         年        月       日
1.2 商务偏离表
商务偏离表
	序号
	比选文件的
商务条款
	参选文件的
商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3资格证明文件
1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书
法人营业执照或事业单位法人证书
致：福建省东南电化股份有限公司
现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。 
详见附件。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)
1.3.2法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：福建省东南电化股份有限公司
本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                  
                        项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。
本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。
参选人（参选单位公章）：                                     
法定代表人（签字或盖章）：                                   
法定代表人身份证号码：                                     
代理人姓名：         性别:           职务:                 
身份证号码：                                                                   
联系方式：                                                 
附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)
1.3.3制造商授权书(当投标人是作为代理的贸易公司时适用)

关于制造商授权资格声明函

致：福建省东南电化股份有限公司

由供应     （货物名称）    的制造商_____________________________（制造商名称）出具的授权我方销售该制造商产品的授权书1份。
详见附件。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表
参选人满足资格要求的业绩情况表
致：福建省东南电化股份有限公司
根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。
	序号
	项目名称
	使用单位
	合同签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。
2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。
参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件
（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。
参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金 
参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。
（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）
第一册
第二章 技术文件
目   录
2.1技术偏离表
2.2伴随服务内容、方案及承诺

2.3比选文件要求提供的其他技术方面的文件
2.4评分标准对照情况点对点应答表
2.5技术要求响应表

2.1技术偏离表
技术偏离表
	序号
	比选文件的
技术条款
	参选文件的
技术条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       
2.2伴随服务内容、方案及承诺
2.3比选文件要求提供的其他技术方面的文件
比选文件要求提供的其他技术方面的文件
2.4评分标准对照情况点对点应答表

	技术部分评分内容
	参选响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码）
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	商务部分评分内容
	参选响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码）
	详见页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


①参选人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在参选文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。若参选人未作明确应答或相关资料提供不完整，则视同为参选人不满足，评委有权做出不利于参选人的评议和评分。

②参选人应将招标文件中要求的如：相关测试报告文件、各类证书、证明等装订编列章节，并编制页码索引。同时参选人应在参选文件的应答部分明确说明各文件所在页码；以方便评委逐项翻阅查询。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       

2.5技术要求响应表
	配置清单中的配置要求
	具体技术和服务要求
	参选响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至参选文件中相应页码）
	偏离情况
	详见页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）                             
参选人代表签字：                                                           
日  期：                                       

第二册报价书
(单独分册、装订、密封、盖章)
参   选   总   价

设计单位：                               

项目名称：                         
参选总价（小写）：                    

（大写）：                      
参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字） 

日期：       年   月   日

备注：1.本项目最高限价为人民币 70万元，参选人所填报的参选价高于本项目最高限价的视为无效报价。

2.以上报价含   %税率增值税。









 9 / 13

